软件工程小组第四次会议记录

1. 出席人员

陈俊浩、冯旻、陈岐森、刘芝华、陈希彦、吴炳岳

1. 会议简介
   * + 1. 软件基本功能已经实现。进入测试阶段；
       2. 各组员进行最后的工作交接。
2. 会议结果&任务分配

1.经过测试，签到小程序还存在一些程序不可控的问题，如GPS定位差距问题等，由于参与测试的人员较少，不能预测在多人进行同时签到是否会出现问题。虽然存在这些问题，但小程序还是达到了预期效果；

2.最后一次报告的任务分配

|  |  |
| --- | --- |
| 整合所有UML设计图 | 陈俊浩 |
| 将各个阶段的代码上传到github | 冯旻、刘芝华 |
| 制作报告PPT、报告 | 陈岐森 |
| 将各自负责的UML设计图上传到github | 所有组员 |

2018/12/24

记录者：吴炳岳